План мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения/водоснабжения МО «….»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инициатива Главы МО, о направлении на рассмотрение рабочей группе проекта концессионного соглашения | Администрация поселения (далее – Администрация поселения) Администрация района (далее – Администрация района) |
| 2. | Подготовка проекта концессионного соглашения |  |
| 2.1. | Проведение технического обследования систем теплоснабжения/водоснабжения поселения | Администрация поселения |
| 2.2. | Формирование перечня мероприятий по реконструкции/строительству, планируемых для включения в концессионное соглашение, в том числе их стоимостной оценки | Администрация поселения Департамент ЖКХ ТО |
| 2.3. | Разработка финансовой модели мероприятий концессионного соглашения | Администрация поселения, Администрация района, Департамент тарифного регулирования ТО |
| 2.4. | Определение потребности в сумме финансовой поддержки концеденту на обеспечение выполнения мероприятий в рамках концессионного соглашения за счет бюджетных средств. | Администрация поселения, Администрация района, Департамент тарифного регулирования ТО, Департамент ЖКХ ТО |
| 2.5. | Принятие решения о превышении предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги (в случае необходимости) | Дума поселения, Администрация поселения, Администрация района (по необходимости) |
| 3. | Актуализация схемы теплоснабжения/водоснабжения поселения |  |
| 3.1. | Разработка изменений в схему теплоснабжения/водоснабжения поселения | Администрация поселения, Администрация района |
| 3.2. | Согласование внесения изменений в схему теплоснабжения/водоснабжения с Департаментом тарифного регулирования Томской области | Администрация поселения, Администрация района, Департамент тарифного регулирования ТО |
| 3.3. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте поселения с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срока их сбора | Администрация поселения |
| 3.4. | Размещение информации о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на официальном сайте поселения (не менее чем за 7 календарных дней до проведения слушаний) | Администрация поселения |
| 3.5. | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (не менее 30 календарных дней от даты опубликования проекта схемы теплоснабжения на сайте поселения) | Администрация поселения |
| 3.6. | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по проекту схемы) | Администрация поселения |
| 3.7. | Утверждение схемы теплоснабжения (в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний). Утверждение схемы водоснабжения. | Администрация поселения |
| 3.8. | Размещение утвержденной схемы теплоснабжения/водоснабжения на официальном сайте (в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения – для схемы теплоснабжения) | Администрация поселения |
| 4. | Заключение концессионного соглашения |  |
| 4.1. | Подготовка Задания на заключение концессионного соглашения | Администрация поселения Департамент ЖКХ ТО Департамент тарифного регулирования ТО Администрация района |
| 4.2 | Согласование параметров долгосрочного регулирования с Департаментом тарифного регулирования Томской области | Администрация поселения Департамент тарифного регулирования ТО |
| 4.3. | Формирование конкурсной документации на заключение концессионного соглашения | Администрация поселения Департамент ЖКХ ТО (согласование) Департамент тарифного регулирования ТО (согласование) Администрация района |
| 4.4. | Рассмотрение проекта концессионного соглашения на рабочей группе по организации заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области | Администрация поселения Администрация района Члены рабочей группы |
| 4.5. | Проведение процедур по заключению концессионного соглашения (частная инициатива / открытый конкурс) | Администрация поселения Администрация Томской области |
| 4.6. | Заключение концессионного соглашения | Концессионер Администрация поселения Администрация Томской области Администрация района |
| 5. | Установление тарифа (тарифов) | Департамент тарифного регулирования ТО |