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администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление

_______                                                                                                             № _____


Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» постановляю:
1. Утвердить:
1) государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) Методику расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) Методику расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Губернатор Томской области	С.А.Жвачкин





















Я.В.Грель




Приложение № 1
Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от _____________
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
	Наименование государственной программы
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа
	Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

	Цель государственной программы
	Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности в Томской области

	Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2018 год
	2019 год
(прогноз)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед.
	263
	262
	260
	258
	256
	254
	252
	250
	248

	
	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года), %
	15,0
	25,5
	27,0
	29,0
	31,5
	33,0
	34,0
	34,0
	34,0

	
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, %
	35,5
	 37,0
	 40,0
	41,0
	 42,0
	 43,0
	 44,0
	 45,0
	 45,0

	Сроки реализации государственной программы
	2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	614 928,0
	66 328,1
	140 825,9
	0,0
	248 243,0
	159 531,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	2 663 817,3
	388 320,7
	285 220,8
	178 983,7
	685 013,7
	768 311,0
	178 983,7
	178 983,7

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	73 796,0
	28 796,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	5 320 090,4
	1 797 979,3
	1 795 453,2
	1 342 504,9
	155 039,0
	73 250,0
	84 534,0
	71 330,0

	
	всего по источникам
	8 672 631,7
	2 281 424,1
	2 228 999,9
	1 528 988,6
	1 095 795,7
	1 008 592,0
	271 017,7
	257 813,7














ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 (далее – Стратегия), «Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области». В качестве стратегической цели развития Томской области определен высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии - развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири до 2020 года, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.
С утверждением Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в регионе активно ведется работа по повышению энергетической эффективности во всех отраслях экономики региона.
Для реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2010 года утверждена Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Томской области. Кроме того, мероприятия в сфере энергосбережения включены в некоторые отраслевые государственные программы Томской области.
За счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех сферах деятельности показатель энергоёмкости ВРП Томской области снижен более чем на 20 % к уровню 2012 года.
1. Характеристика и основные проблемы 
коммунального комплекса Томской области
Протяженность водопроводных сетей на конец 2018 года составляет 3 079,22 км, амортизационный износ которых - 88,43 % (40,5 % водопроводных сетей нуждается в замене). Из общей протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, 21,2% составляют водоводы, 66,6% - уличная водопроводная сеть, 12,2% - внутриквартальная и внутридворовая сети.
За 2018 год в целом по области  было заменено 29,01 км водопроводных сетей, что на 28,51 км (49,6%) меньше, чем в 2017 году (2017 год заменили  57,52 км). Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. Удельный вес замененных  водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей, нуждавшихся в замене, в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом и составил 0,8 %.
Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий, в 2018 году число аварий уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 22,7% и составило 166 единиц, из них уменьшилось число аварий на водопроводных сетях на 41,4% и составило 109 единиц.
Также сохранилась тенденция сокращения подъема воды насосными станциями. В 2018 году поднято 69,06 млн. куб. метров исходной воды из подземных источников, сокращение по сравнению с 2017 годом составляло 1,43 млн. куб. метров (2 %). 
За 2018 год всем потребителям, было отпущено 45,24 млн. куб. метров воды. В структуре распределения отпуска воды своим потребителям за 2018 год 70 % приходилось населению, 30 % – прочим организациям.
Пропуск воды через очистные сооружения от общего количества поданной воды в сеть в 2018 году уменьшился на 5,42 %, по сравнению с 2017 годом, и составил 65,69 млн. куб. метров.
По-прежнему, значительной проблемой остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. В 2018 году утечка и неучтенный расход воды составил 21,59 млн. куб. метров или 31,3 % от общего объема воды, поданной в сеть.
Утечка и неучтенный расход воды в % ко всей подаче воды

Протяженность канализационных сетей на конец 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 6,82 км (0,5%) и составляла 1401,84 км. 783,91 км (55,9%) канализационных сетей нуждаются в замене. В 2018 году в целом по области было заменено 3,70 км канализационных  сетей, что на 1,91 км больше, чем в 2017 году. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. 
Установленная пропускная способность очистных сооружений в 2018 году составляла 388,84 тыс. куб. метров в сутки, из нее 94,82 тыс. куб. м/сутки – сооружения механической очистки, 308,89 тыс. куб. м/сутки – сооружения биологической очистки. 
За 2018 год через систему канализации пропущено 49203,59 тыс. куб. м. сточных вод, что на 5,6% меньше, чем в 2017 году. Через очистные сооружения области пропущено 63 073,13 тыс. куб. метров сточных вод, в том числе 54 844,57 тыс. куб. м прошли полную биологическую очистку. 
В 2018 году в системе канализаций произошло 8 аварий (в 2017 году – 27 авария), в том числе 6 аварий – на канализационных сетях со сбросом неочищенных сточных вод в водоемы,  на рельеф, в подвалы жилых домов.

Удельный вес сточных вод, поданных на очистку,
[image: ]к общему объему сточных вод, %
В 2018 году в Томской области обеспечивали теплом 470 источников теплоснабжения. Наибольшую часть источников теплоснабжения по видам используемого топлива составляли источники, работающие на твердом топливе. Из всех источников теплоснабжения, находящихся на территории Томской области, 276 источников (58,7%) работали на твердом топливе, 163 (34,7%) – на газе и лишь 19 (4,0%) – на жидком топливе.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 18,2 км и составляла 1 562,0 км. 682,2 км (43,7%) сетей нуждались в замене. За 2018 год было заменено 15,9 км тепловых и паровых сетей (в 2017 году – 18,5 км). 
Одним из главных условий надежности работы коммунального комплекса является обеспеченность объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергоснабжения.
По состоянию на 01.04.2019 на территории Томской области имеются 67 передвижных дизель-электрических установок общей мощностью 6,7 МВт, посредством которых обеспечивается резервное энергоснабжение котельных и субъектов электроэнергетики. Однако для полного обеспечения резервными источниками энергоснабжения котельных в Томской области требуется приобретение еще 123 дизель-электрических установок общей мощностью 7,88 МВт.
В целях изменения ситуации в отрасли необходимо применение комплексных мер в решении задач развития и модернизации инфраструктуры, которые в условиях сложившейся экономической ситуации возможны только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Томской области, как привлеченных частных инвестиций, так и средств областного и местных бюджетов.
По результатам реализации мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона планируется ежегодное снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области.
Достижение планируемых значений результатов и показателей реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» приведет к повышению качества водоснабжения населения Томской области посредством реконструкции (строительства) 14 водозаборных сооружений и станций водоочистки, строительства (реконструкции) 18 новых систем централизованного питьевого водоснабжения к 2024 году. Планируется увеличение к 2024 году доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 94,1%, доли городского населения - до 97,5%.
2. Общая характеристика энергетического комплекса и 
газовой отрасли Томской области
Электроэнергетическая система Томской области входит в состав объединенной энергосистемы Сибири. Основными источниками электрической и тепловой энергии в Томской области являются электростанции: Томская ГРЭС-2 (Ру = 331 МВт), ТЭЦ-3 (Ру = 140 МВт) и ТЭЦ-1 (Ру = 14,7 МВт), входящие в состав АО «Томская генерация», а также ТЭЦ АО «СХК» (Ру = 449 МВт). Остальные энергетические мощности представлены объектами малой генерации предприятий нефтегазодобывающего комплекса, как правило, газотурбинными и газопоршневыми электростанциями (блок - станции) установленной мощностью 101,7 МВт. 
		В электроэнергетический комплекс Томской области входят 18 861 км линий электропередачи, 127 трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 110кВ и выше суммарной мощностью трансформаторов 10,5 тысяч МВА. 		
		Структура установленной мощности и выработки электрической энергии на территории Томской области за 2018 год (с динамикой по отношению к 2017 году) приведена в таблице.
	Наименование
электростанций
	Установленная мощность на 01.01.2019 г., МВт
	Выработка эл. энергии, млрд. кВт·ч

	АО «Томская генерация»
	485,7 (0%)
	1,857 (+0,2%)

	ТЭЦ АО «СХК»
	449 (0%)
	1,016 (-0,9%)

	Прочие источники генерации
	101,7 (0%)
	0,584 (-2,5 %)

	Итого по области
	1036,4 (0%)
	3,456 (-0,6%)


В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) разрабатываются и утверждаются ежегодно до 1 мая Схемы и программы развития электроэнергетики региона. 
Схемы и программы развития электроэнергетики регионов используются в качестве основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций, основы для формирования с использованием перспективной расчетной модели для субъектов Российской Федерации предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности). Данный документ является основой для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний, а также учитывается Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» при рассмотрении и утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
Для решения задачи по повышению качества и надежности функционирования энергетических объектов, а также снятия имеющихся инфраструктурных ограничений при развитии территорий в подпрограмме «Повышение энергоэффективности в Томской области» предусмотрено мероприятие по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях. Данное мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников в рамках утвержденных инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 
Показателем результативности данного мероприятия является снижение технологических потерь электрической энергии в распределительных электрических сетях, которое достигается за счет:
реконструкции воздушных линий электропередачи и электрических подстанций;
создания систем противоаварийной и режимной автоматики;
установки устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности;
монтажа систем учета с автоматизированным сбором данных на розничных рынках;
оптимизации потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций;
контроля за безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. 
	Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе связано с созданием условий на территории Томской области для обновления транспортных средств путем использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 767-р, в рамках которого необходимо довести к 2020 году уровень использования КПГ:
в городах с численностью населения более 300 тысяч человек - до 30% общего количества единиц техники;
в городах с численностью населения более 100 тысяч человек - до 10% общего количества единиц техники.
Администрацией Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» в рамках соглашения о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива проводится работа по развитию сети газозаправочной инфраструктуры, благодаря которой в г. Томске уже работают 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее - АГНКС), 1 – в г. Северске. В ближайшей перспективе рассматривается возможность строительства АГНКС в г. Асино и 3 АГНКС в г. Томске.
Количество общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники на территории Томской области составляет более 2000 ед. Из них на компримированном природном газе работает порядка 800 ед. автобусов и дорожно - коммунальной техники, более 400 единиц автомобилей такси. В г. Томске (574 тыс. чел.) на маршрутах регулярных перевозок задействовано порядка 700 автобусов, в том числе более 550 ед. работают на компримированном природном газе. В г. Северске (114,5 тыс. чел.) из 86 автобусов 18 работает на компримированном природном газе.
Газоснабжение части населенных пунктов Томской области в настоящее время осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ - Парабель - Кузбасс и сжиженным углеводородным газом от резервуаров сжиженного газа и баллонных установок. Газоснабжение энергетических объектов - котельных в городах Стрежевой и Кедровый осуществляется попутным газом нефтяных месторождений. Сетевой природный газ поступает от 24 газораспределительных станций, загрузка которых в среднем не превышает 40%.
Развитие газоснабжения и газификации Томской области позволит решить следующие проблемные вопросы:
стабилизировать цены (тарифы) на услуги теплоснабжающих организаций. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35 - 50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефть. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива;
снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты на приготовление пищи снизятся в 1,5 - 1,9 раза по сравнению с использованием дровяного топлива и в 5 раз по сравнению с использованием электричества;
снизить затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повысить ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;
создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области (применение высокоэффективного оборудования на объектах теплоснабжения);
улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.
По состоянию на 01.01.2019 газораспределительной организацией ООО «Газпром газораспределение Томск» эксплуатируется 2 399 км наружных газопроводов. Газифицировано природным газом 42 977 домовладений (квартир) и сжиженным газом (СУГ) – 15 439 домовладения. Уровень газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, по результатам 2018 года  составляет 35,5 %. 
Начиная с 2012 года в Томской области реализуется Программа газификации. Целью программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда до 45%. За период реализации программы (2012-2018 гг) данный показатель  вырос на 12% и составил 35,5 %, введено в эксплуатацию 750 км газопроводов, газифицировано 435 объектов юридических лиц. Распределительные сети подведены более чем к 16,5 тысячам домовладений, из которых подключилось к газу 14 тысяч. Потребителями природного газа являются порядка 43 тыс. абонентов. Объемы реализации природного газа по населению с 2012 года по 2018 год выросли на 35,2 млн.м3, что составило 35,7 %.
Для достижения основных целей в рамках подпрограммы «Развитие газоснабжение и повышение уровня газификации Томской области» предусмотрены мероприятия по строительству распределительных газопроводов, газораспределительных станций, объектов автономной газификации с применением технологий СПГ, газовых котельных и автономных источников теплоснабжения, а также мероприятия по монтажу ВДГО и подключению к газораспределительным сетям индивидуальных домовладений (квартир).
Реализация данных мероприятий создадут условия для подключения к системе газоснабжения более 25 тысяч домовладений в 12 муниципальных образованиях Томской области. Для этих целей в рамках подпрограммы предусмотрено строительство газопроводов протяженностью более 1000 км, в том числе подтвержденные обязательства ПАО «Газпром» состоят в финансировании строительства объектов распределения газа общей протяженностью 180 км, 
3 газораспределительных станций, комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) и 5 станций приема, хранения и регазификации СПГ.
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	Единица измерения
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	Дата получения фактического значения показателя <7>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели государственной программы
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	ед.
	п. 1.11.3
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	3
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации
	%
	-
	год
	на конец отчетного периода
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Март года, следующего за отчетным
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	Подпрограмма 1.
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	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
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	Подпрограмма 2.
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	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Повышение энергоэффективности в Томской области

	Обеспечивающая подпрограмма
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	хххххх

	Проектная часть государственной программы

	Наименование направления проектной деятельности "Экология"
	хххххх
	хххххх

	Региональный проект "Чистая вода"
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Повышение качества питьевой воды для населения Томской области






РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ЦЕЛЕВЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия государственной программы
	Срок исполнения
	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

	
	
	
	
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	Департамент архитектуры и строительства Томской области

	1
	2
	3
	4
	5
	 6
	7 

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	1
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	 
	Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», в том числе:
	всего
	350 000,0
	350 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие «Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона»
	всего
	350 000,0
	350 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	 
	Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках концессионных соглашений», в том числе:
	всего
	546 000,0
	546 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие «Предоставление субсидии на софинансирование обязательств концедента по финансированию части расходов на реализацию проекта модернизации «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения»
	всего
	546 000,0
	546 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	78 000,0
	78 000,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	всего
	896 000,0
	896 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	128 000,0
	128 000,0
	0,0
	0,0

	 
	Подпрограмма 2. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	3
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области.

	 
	Основное мероприятие «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области» в том числе:
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области.

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе:
	всего
	98 300,0
	0,0
	0,0
	98 300,0

	
	
	2020 год
	98 300,0
	0,0
	0,0
	98 300,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области»
	всего
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	
	2020 год
	30 000,0
	0,0
	0,0
	30 000,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Итатка Томского района Томской области»
	всего
	48 300,0
	0,0
	0,0
	48 300,0

	
	
	2020 год
	48 300,0
	0,0
	0,0
	48 300,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск». 
1 этап»
	всего
	20 000,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	
	
	2020 год
	20 000,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	 
	Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе:
	всего
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.
	Мероприятие «Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области»
	всего
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	50 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области.

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области», в том числе:
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», в том числе:
	всего
	35 000,0
	0,0
	35 000,0
	0,0

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	7.1.
	Мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению»
	всего
	35 000,0
	0,0
	35 000,0
	0,0

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	всего
	183 300,0
	50 000,0
	35 000,0
	98 300,0

	
	
	2020 год
	153 300,0
	50 000,0
	5 000,0
	98 300,0

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0

	 
	Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в Томской области

	8
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	 
	Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях», в том числе
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	 
	Основное мероприятие «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области», в том числе
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	 
	ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)»
	всего
	42 672,0
	0,0
	42 672,0
	0,0

	
	
	2020 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2021 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2022 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2023 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2024 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	 
	Итого по Подпрограмме 3
	всего
	42 672,0
	0,0
	42 672,0
	0,0

	
	
	2020 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2021 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2022 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2023 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2024 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0

	 
	Проектная деятельность «Экология»

	 
	Региональный проект «Чистая вода»
	всего
	1 877 559,4
	1 877 559,4
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	127 365,1
	127 365,1
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	247 063,0
	247 063,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	754 273,0
	754 273,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	748 858,3
	748 858,3
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по Проектной деятельности «Экология»:
	всего
	1 877 559,4
	1 877 559,4
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	127 365,1
	127 365,1
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	247 063,0
	247 063,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	754 273,0
	754 273,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	748 858,3
	748 858,3
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по государственной программе
	всего
	2 999 531,4
	2 823 559,4
	77 672,0
	98 300,0

	
	
	2020 год
	414 761,1
	305 365,1
	11 096,0
	98 300,0

	
	
	2021 год
	386 159,0
	375 063,0
	11 096,0
	0,0

	
	
	2022 год
	139 096,0
	128 000,0
	11 096,0
	0,0

	
	
	2023 год
	893 369,0
	882 273,0
	11 096,0
	0,0

	
	
	2024 год
	887 954,3
	876 858,3
	11 096,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	139 096,0
	128 000,0
	11 096,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	139 096,0
	128 000,0
	11 096,0
	0,0
















УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.
Текущий контроль за реализацией государственной программы осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, который является ответственным исполнителем государственной программы, в течение всего периода реализации государственной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов.
Соисполнитель государственной программы, участники государственной программы и участники мероприятий (по согласованию) представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации государственной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке. Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации государственной программы в Департамент экономики Администрации Томской области в установленном порядке.
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год.
Для реализации мероприятий государственной программы предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов.
Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, городские округа Томской области, проекты по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности которых отобраны в установленном порядке для их реализации в рамках государственной программы на очередной финансовый год.
Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» (приложение № 2 к настоящему постановлению).
Условия предоставления и расходования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Ответственным за реализацию мероприятий в сфере развития газоснабжения, повышения уровня газификации и повышения энергоэффективности в Томской области является Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.
Газораспределительные организации, для которых установлены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по территории Томской области, отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы поквартально в течение 40 дней по результатам каждого квартала и в течение 90 дней по результатам каждого года. Отчеты представляются в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области и в Департамент тарифного регулирования Томской области с обязательным приложением заверенных в установленном порядке копий подтверждающих бухгалтерских документов.

Внешние риски реализации государственной программы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования программ;
увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
природные и техногенные катастрофы.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).
Потребность в средствах для реализации мероприятий по энергосбережению значительно превышает возможности областного бюджета. Таким образом, необходимо учитывать комплексный подход и системно подходить к решению финансово-экономических вопросов. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуется привлечение дополнительных бюджетных средств и внебюджетных источников. Так, энергосервисный контракт является одним из механизмов получения дополнительного финансирования для реализации мероприятий, связанных с энергоресурсосбережением.
Внутренние риски реализации государственной программы:
высокая энергоемкость валового регионального продукта Томской области;
отсутствие экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Томской области;
несвоевременное и не в полном объеме софинансирование из федеральных, местных и внебюджетных источников.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных государственной программой.
Способами ограничения основных рисков являются:
регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;
заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;
привлечение внебюджетных ресурсов;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;
своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области»
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель подпрограммы
	Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2018 год
	2019 год (оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением, %
	84,3
	84,5
	84,7
	84,9
	85,1
	85,3
	85,5
	85,7
	85,9

	
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом,%
	80,8
	81
	81,2
	81,4
	81,6
	81,8
	82
	82,2
	82,4

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	
	Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2018 год
	2019 год (оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	
	Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, по отношению к предыдущему периоду, %
	12
	0,4
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации, млн. руб.
	0
	0
	252
	104
	95
	100
	18
	29
	16

	Сроки реализации подпрограммы
	2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	896 000,0
	128 000,0
	128 000,0
	128 000,0
	128 000,0
	128 000,0
	128 000,0
	128 000,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	52 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0
	7 500,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	615 153,0
	252 000,0
	104 000,0
	95 000,0
	100 039,0
	18 250,0
	29 534,0
	16 330,0

	
	всего по источникам
	1 563 653,0
	387 500,0
	239 500,0
	230 500,0
	235 539,0
	153 750,0
	165 034,0
	151 830,0
















Перечень показателей цели и задач
подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора
информации по показателям и методике их расчета
	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ <1>
	Периодичность сбора данных <2>
	Временные характеристики показателя <3>
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4>
	Метод сбора информации <5>
	Ответственный за сбор данных по показателю <6>
	Дата получения фактического значения показателя <7>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	 
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением
	%
	п. 1.11.1
	
	
	
	
	
	

	 
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом
	%
	п. 1.11.1
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	 
	Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, по отношению к предыдущему периоду
	%
	п. 1.11.3
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области

	 
	Прирост инвестиций в основной капитал в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	%
	п. 1.11.3
	
	
	
	
	
	

	Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	 
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации
	млн. руб.
	 
	Ежегодно
	На конец отчетного периода
	[image: base_23643_129637_32770][image: base_23643_129637_32770]
	Ведомственная статистика
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	31 декабря текущего года

	
	
	
	
	
	
	I - суммарный объем частных инвестиций, привлеченный на реализацию концессионных соглашений, в отношении объектов коммунальной инфраструктуры;
Iмi - объем обязательств концессионера по финансированию i-го концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	


















Перечень ведомственных целевых программ,
основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/
участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	1
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	 
	Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», в том числе:
	всего
	402 500,0
	0,0
	350 000,0
	52 500,0
	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, %
	0,8

	
	
	2021 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2022 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2023 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2024 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2025 год (прогнозный)
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2026 год (прогнозный)
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	0,8

	1.1
	Мероприятие «Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона»
	всего
	402 500,0
	0,0
	350 000,0
	52 500,0
	0,0
	 
	X
	X

	
	
	2020 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры, ед.
	23

	
	
	2021 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	24

	
	
	2022 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	24

	
	
	2023 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	25

	
	
	2024 год
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	25

	
	
	2025 год (прогнозный)
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	26

	
	
	2026 год (прогнозный)
	57 500,0
	0,0
	50 000,0
	7 500,0
	0,0
	
	
	26

	2
	Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	 
	Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках концессионных соглашений», в том числе:
	всего
	1 161 153,0
	0,0
	546 000,0
	0,0
	615 153,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	330 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	252 000,0
	
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации, млн. руб.
	252

	
	
	2021 год
	182 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	104 000,0
	
	
	104

	
	
	2022 год
	173 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	95 000,0
	
	
	95

	
	
	2023 год
	178 039,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	100 039,0
	
	
	100

	
	
	2024 год
	96 250,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	18 250,0
	
	
	18

	
	
	2025 год (прогнозный)
	107 534,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	29 534,0
	
	
	29

	
	
	2026 год (прогнозный)
	94 330,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	16 330,0
	
	
	16

	2.1.
	Мероприятие «Предоставление субсидии на софинансирование обязательств концедента по финансированию части расходов на реализацию проекта модернизации «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения»
	всего
	997 000,0
	0,0
	546 000,0
	0,0
	451 000,0
	 
	X
	X

	
	
	2020 год
	330 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	252 000,0
	
	Количество созданных и (или) реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения, ед.
	1

	
	
	2021 год
	182 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	104 000,0
	
	
	2

	
	
	2022 год
	173 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	95 000,0
	
	
	2

	
	
	2023 год
	78 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	100

	
	
	2024 год
	78 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год (прогнозный)
	78 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год (прогнозный)
	78 000,0
	0,0
	78 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	 
	Итого по подпрограмме
	всего
	1 563 653,0
	0,0
	896 000,0
	52 500,0
	615 153,0
	 
	X
	X

	
	
	2020 год
	387 500,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	252 000,0
	
	X
	X

	
	
	2021 год
	239 500,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	104 000,0
	
	X
	X

	
	
	2022 год
	230 500,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	95 000,0
	
	X
	X

	
	
	2023 год
	235 539,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	100 039,0
	
	X
	X

	
	
	2024 год
	153 750,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	18 250,0
	
	X
	X

	
	
	2025 год (прогнозный)
	165 034,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	29 534,0
	
	X
	X

	
	
	2026 год (прогнозный)
	151 830,0
	0,0
	128 000,0
	7 500,0
	16 330,0
	
	X
	X

























[bookmark: P3651]ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт подпрограммы «Развитие газоснабжения 
и повышение уровня газификации Томской области»
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
Департамент общего образования Томской области
Департамент социальной защиты населения Томской области 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

	Цель подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2018 год
	2019 год
(оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива, млн. м3/год <*>
	550
	650
	700
	750
	800
	850
	900 
	950 
	950

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области.

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области.

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области.

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2018 год
	2019 год
(оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области, км.
	19,83
	 61,3
	51,6
	57,64
	44,16
	0
	 0
	0 
	0

	
	Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации, ед.
	2
	2
	3
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	0
	 0
	0
	20
	67
	 0
	0 
	 0
	0 

	
	Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	15,34
	 72,3
	76,2 
	0 
	 0
	0 
	 0
	 0
	 0

	
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	17
	2257 
	1272 
	 0
	0
	0
	 0
	 0
	 0

	
	Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	0
	8
	6
	0
	0
	0
	 0
	 0
	 0

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	0
	1
	15
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	0
	0
	1
	7
	8
	 0
	 0
	 0
	0

	
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, МВт
	0
	0
	4,5
	49
	32,4
	 0
	 0
	 0
	0

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3
	7
	7
	 7
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженным углеводородным газом населению, %
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Сроки реализации подпрограммы
	2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	183 300,0
	153 300,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	21 296,0
	21 296,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	3 899 614,0
	1 365 675,4
	1 423 276,1
	1 110 662,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	4 104 210,0
	1 540 271,4
	1 428 276,1
	1 115 662,5
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0




Перечень показателей цели и задач
подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора 
информации по показателям и методике их расчета
	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ 
	Периодичность сбора данных 
	Временные характеристики показателя 
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя 
	Метод сбора информации 
	Ответственный за сбор данных по показателю 
	Дата получения фактического значения показателя 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели подпрограммы 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	 
	Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива
	млн м3/год
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Февраль года, следующего за отчетным годом

	Показатели задачи подпрограммы  2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области.

	 
	Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных программы развития газоснабжения и газификации Томской области ПАО "Газпром"
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	 
	Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации (далее - количество населенных пунктов с ТУ)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	 
	Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	 
	Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	 
	Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	 
	Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	 
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	 
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	МВт
	-
	год
	за отчетный период
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию котельных
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	 
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3
	млн. м3
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	 
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженным углеводородным газом населению
	%
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций (количество населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа / общее количество населенных пунктов Томской области <*> 100%)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом






Перечень ведомственных целевых программ,
основных мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 
	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/
участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	1
	Задача 1 Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	Основное мероприятие «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области», в том числе:
	всего
	3 179 614,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 179 614,0
	ООО «Газпром межрегионгаз» (по согласованию) в соответствии с приложением № 2 к подпрограмме 2, ООО «Газпромгазораспределение Томск» (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	1 005 675,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1 005 675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	51,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2021 год
	1 063 276,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 063 276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	57,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2022 год
	1 110 662,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1 110 662,5
	
	Протяженность МПГ, км
	44,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	 0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	8

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	 -

	1.1.
	Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС»
	всего
	3 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000 000,0
	ООО «Газпроммежрегионгаз» (по согласованию)

	X
	X

	
	
	2020 год
	1 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	51,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2021 год
	1 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2022 год
	1 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	1.2.
	Мероприятие «Проектирование и строительство "Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" – п. Мирный»
	всего
	179 614,0
	0,0
	0,0
	0,0
	179 614,0
	ООО «Газпром газораспреде-ление Томск» (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	X
	X

	
	
	2020 год
	5 675,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5 675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0 

	
	
	2021 год
	63 276,1
	0,0
	0,0
	0,0
	63 276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0 

	
	
	2022 год
	110 662,5
	0,0
	0,0
	0,0
	110 662,5
	
	Протяженность МПГ, км
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность МПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	-

	2.
	Задача 2 Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе:
	всего
	119 090,9
	0,0
	98 300,0
	20 790,9
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
Департамент архитектуры и строительства Томской области

	X
	X

	
	
	2020 год
	119 090,9
	0,0
	98 300,0
	20 790,9
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	76,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1 272,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	6,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	- 

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	2.1.
	Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области»
	всего
	30 303,0
	0,0
	30 000,0
	303,0
	0,0
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	30 303,0
	0,0
	30 000,0
	303,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	 -

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	2.2.
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Итатка Томского района Томской области»
	всего
	48 787,9
	0,0
	48 300,0
	487,9
	0,0
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	48 787,9
	0,0
	48 300,0
	487,9
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	2.3.
	Мероприятие «Газоснабжение с.Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап»
	всего
	40 000,0
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	0,0
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	40 000,0
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	-

	3.
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	 
	Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе:
	всего
	50 505,1
	0,0
	50 000,0
	505,1
	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (по согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	50 505,1
	0,0
	50 000,0
	505,1
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	4,5

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	3.1.
	Мероприятие «Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области»
	всего
	50 505,1
	0,0
	50 000,0
	505,1
	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	50 505,1
	0,0
	50 000,0
	505,1
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	 -

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	 -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	- 

	4.
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области.

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области», в том числе:
	всего
	720 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	720 000,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Собственники жилых помещений (по согласованию)
	х
	х

	
	
	2020 год
	360 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360 000,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	7

	
	
	2021 год
	360 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360 000,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	9

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	-

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	 -

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	- 

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	- 

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн.м3.
	- 

	4.1.
	Мероприятие «Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области»
	всего
	720 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	720 000,0
	Собственники жилых помещений  (по согласованию)
	 
	6000

	
	
	2020 год
	360 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2021 год
	360 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	- 

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	- 

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	- 

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	- 

	5.
	Задача 5 Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	 
	Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», в том числе:
	всего
	35 000,0
	0,0
	35 000,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	34

	5.1.
	Мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению»
	всего
	35 000,0
	0,0
	35 000,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	199

	 
	Итого по подпрограмме
	всего
	4 104 210,0
	0,0
	183 300,0
	21 296,0
	3 899614,0
	 
	X
	X

	
	
	2020 год
	1 540 271,4
	0,0
	153 300,0
	21 296,0
	1 365675,4
	
	X
	X

	
	
	2021 год
	1 428 276,1
	0,0
	5 000,0
	0,0
	1 423 276,1
	
	X
	X

	
	
	2022 год
	1 115 662,5
	0,0
	5 000,0
	0,0
	1 110662,5
	
	X
	X

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	X
	X

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	X
	X

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	X
	X

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	
	X
	X







ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
 В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт подпрограммы «Повышение 
энергоэффективности в Томской области»
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма  «Повышение энергоэффективности в Томской области»

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель подпрограммы
	Повышение энергоэффективности в Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2018 год
	2019 год
(оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области, г.у.т/кВт*ч
	321,9
	335,7
	331
	329,3
	328,6
	328,5
	328,5
	328,5
	328,5

	
	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тыс. руб.
	1778037,8
	4328798,8
	1545979,3
	1691453,2
	1247504,9
	55000,0
	55000,0
	55000,0
	55000,0

	
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом), %
	29
	29,5
	30
	30,5
	31
	31,5
	32
	32,5
	33

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	
	Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2018 год
	2019 год
(оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	9,11
	9,07
	9,02
	8,98
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94

	
	Задача 2.  Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	14,9
	15,0
	15,5
	16,0
	16,5
	17,0
	17,5
	18,0
	18,0

	
	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат, ед.
	32
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	Сроки реализации подпрограммы
	2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	42 672,0
	6 096,0
	6 096,0
	6 096,0
	6 096,0
	6 096,0
	6 096,0
	6 096,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	805 323,4
	180 303,9
	268 177,1
	136 842,4
	55 000,0
	55 000,0
	55 000,0
	55 000,0

	
	всего по источникам
	847 995,4
	186 399,9
	274 273,1
	142 938,4
	61 096,0
	61 096,0
	61 096,0
	61 096,0




Перечень показателей цели и задач
подпрограммы 3 и сведения о порядке сбора 
информации по показателям и методике их расчета
	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ 
	Периодичность сбора данных 
	Временные характеристики показателя 
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4>
	Метод сбора информации
<5>
	Ответственный за сбор данных по показателю <6>
	Дата получения фактического значения показателя  <7>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели подпрограммы 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области"

	 
	Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области,
	г.у.т./кВт x ч
	1.4.6
Форма 24-энергетика. Электробаланс
	 
	 
	 
	 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации томской области 
	 

	 
	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	тыс.руб.
	-
	год
	за отчетный период
	Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы
	Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограмм
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Апрель года, следующего за отчетным годом

	 
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) 
	%
	 
	год
	по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
	Добщ.т. = Кгтр / Кобщ. x 100, где: Добщ.т. - доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; Кгтр - количество газомоторных автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб в Томской области (ведомственная статистика), шт.; Кобщ. - количество автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб в Томской области (ведомственная статистика), шт
	Ведомственная статистика
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	Январь года, следующего за отчетным годом

	Показатели задачи подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

	Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	 
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях
	%
	1.4.6 
Форма 24-энергетика. Электробаланс 1.5.8 бюллетень 1-ТЕП
	 
	 
	 
	 
	 Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	 

	Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	 
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области
	млн. м3
	 
	год
	на конец отчетного периода
	Подсчет
	Ведомственная статистика
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	Январь года, следующего за отчетным 

	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	 
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат
	ед.
	 
	год
	За отчетный период
	Количество готовых решений (пересчет)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Декабрь года, следующего за отчетным годом



























Перечень ведомственных целевых программ,
основных мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 
	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

	1
	Задача 1 подпрограммы. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	
	Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях», в том числе
	всего
	470323,4
	0,0
	0,0
	0,0
	470323,4
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	175303,9
	0,0
	0,0
	0,0
	175303,9
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	9,02

	
	
	2021 год
	213177,1
	0,0
	0,0
	0,0
	213177,1
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,98

	
	
	2022 год
	81842,4
	0,0
	0,0
	0,0
	81842,4
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,94

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,94

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,94

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,94

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, %
	8,94

	1.1.
	Мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях»
	всего
	470323,4
	0,0
	0,0
	0,0
	470323,4
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	175303,9
	0,0
	0,0
	0,0
	175303,9
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	11,87

	
	
	2021 год
	213177,1
	0,0
	0,0
	0,0
	213177,1
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	11,87

	
	
	2022 год
	81842,4
	0,0
	0,0
	0,0
	81842,4
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	11,87

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	-

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	-

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	-

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций, млн.кВтч
	- 

	 
	Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Основное мероприятие «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области», в том числе
	всего
	335 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	335 000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	15,5

	
	
	2021 год
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	16,0

	
	
	2022 год
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	16,5

	
	
	2023 год
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	17,0

	
	
	2024 год
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	17,5

	
	
	2025 год (прогнозный)
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	18,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	55 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	18,0

	2.1.
	Мероприятие «Возмещение части затрат на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»
	всего
	35 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35 000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, шт.
	30

	
	
	2021 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	
	
	2022 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	
	
	2023 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	
	
	2024 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	
	
	2025 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	
	
	2026 год (прогнозный)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	
	
	30

	2.2.
	Мероприятие «Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)»
	всего
	300 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300 000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество АГНКС, шт.
	 

	
	
	2021 год
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	
	
	2022 год
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	
	
	2023 год
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	
	
	2024 год
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	
	
	1

	 
	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	3.
	ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»
	всего
	42 672,0
	0,0
	42 672,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат, ед.
	37

	
	
	2021 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2022 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2023 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2024 год
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2025 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	 
	
	
	37

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	 
	Итого по подпрограмме
	всего
	847995,4
	0,0
	42 672,0
	0,0
	805323,4
	 
	X
	X

	
	
	2020 год
	186399,9
	0,0
	6 096,0
	0,0
	180303,9
	
	
	

	
	
	2021 год
	274273,1
	0,0
	6 096,0
	0,0
	268177,1
	
	
	

	
	
	2022 год
	142938,4
	0,0
	6 096,0
	0,0
	136842,4
	
	
	

	
	
	2023 год
	61 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	

	
	
	2024 год
	61 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	

	
	
	2025 год (прогнозный)
	61 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	55 000,0
	
	
	

	
	
	2026 год (прогнозный)
	61 096,0
	0,0
	6 096,0
	0,0
	55 000,0
	
	X
	X
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Перечень региональных проектов 
	Наименование направления проектной деятельности 
	Экология

	Наименование регионального проекта 
	Чистая вода

	Руководитель регионального проекта
	Грель Яков Валерьевич - начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель регионального проекта
	Повышение качества питьевой воды для населения Томской области

	Срок начала и окончания проекта
	2020-2024

	Показатели цели регионального проекта:
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной/дополнительный)
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной
	90,3
	90,4
	90,7
	91,3
	92,3
	94,1

	
	Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной
	94,7
	94,9
	95,5
	96,5
	97
	97,5

	
	 Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед.
	дополнительный
	1
	2
	4
	13
	28
	32

	Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	всего по источникам
	1 877 560,4
	127 365,1
	247 063,0
	0,0
	754 274,0
	748 858,3

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	614 928,0
	66 328,1
	140 825,9
	0,0
	248 243,0
	159 531,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1 262 632,4
	61 037,0
	106 237,1
	0,0
	506 031,0
	589 327,3

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительная информация 

	условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов
	в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а "О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования"; Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; Соглашением от 11.02.2019 № 069-09-2019-296 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области"; Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенными в приложении 15.2. к Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710

	связь с государственными программами Томской области
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"



Ресурсное обеспечение реализации проектной деятельности по направлениям
	Наименование направления проектной деятельности 
	Источники
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Экология
	всего по источникам
	127 365,1
	247 063,0
	0,0
	754 274,0
	748 858,3

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	66 328,1
	140 825,9
	0,0
	248 243,0
	159 531,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	61 037,0
	106 237,1
	0,0
	506 031,0
	589 327,3

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по проектной части государственной программы:
	всего по источникам
	127 365,1
	247 063,0
	0,0
	754 274,0
	748 858,3

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	66 328,1
	140 825,9
	0,0
	248 243,0
	159 531,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	61 037,0
	106 237,1
	0,0
	506 031,0
	589 327,3

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов
	Наименование регионального проекта/ мероприятия
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	Наименование направления проектной деятельности «Экология»

	Региональный проект «Чистая вода»

	Результат регионального проекта «Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Томской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»
	Всего
	1 877 560,4
	614 928,0
	1 262 632,4
	0,0
	0,0
	X
	X

	Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области»
	всего
	225 429,5
	128 494,8
	96 934,7
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	46 397,0
	26 446,3
	19 950,7
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	80

	
	2021 год
	179 032,5
	102 048,5
	76 984,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с.  Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1»
	всего
	69 968,1
	39 881,8
	30 086,3
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	69 968,1
	39 881,8
	30 086,3
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	100

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в с.Молчаново Молчановского района Томской области»
	всего
	68 030,5
	38 777,4
	29 253,1
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	68 030,5
	38 777,4
	29 253,1
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с.  Александровское Александровского района Томской области»
	всего
	31 943,0
	6 805,0
	25 138,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	31 943,0
	6 805,0
	25 138,0
	0,0
	0,0
	
	100

	Мероприятие «Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района»
	всего
	178 170,0
	58 638,0
	119 532,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	178 170,0
	58 638,0
	119 532,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие "Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск"
	всего
	7 753,0
	2 552,0
	5 201,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	7 753,0
	2 552,0
	5 201,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Кольцевой водопровод по ул. Ленина в пос. Орловка Самусь ЗАТО Северск»
	всего
	9 203,0
	3 029,0
	6 174,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	9 203,0
	3 029,0
	6 174,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь ЗАТО Северск»
	всего
	5 285,0
	1 740,0
	3 545,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	5 285,0
	1 740,0
	3 545,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие "Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске"
	всего
	44 308,0
	14 583,0
	29 725,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	44 308,0
	14 583,0
	29 725,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г.Томске»
	всего
	139 637,0
	45 957,0
	93 680,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	139 637,0
	45 957,0
	93 680,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая Больничная муниципального образования «Город Томск»»
	всего
	9 529,0
	3 136,0
	6 393,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	9 529,0
	3 136,0
	6 393,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения с.  Дзержинское, пер. Дзержинский муниципального образования «Город Томск»»
	всего
	11 063,0
	3 641,0
	7 422,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	11 063,0
	3 641,0
	7 422,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения пер. Омский  в г. Томске»
	всего
	11 617,0
	3 823,0
	7 794,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	11 617,0
	3 823,0
	7 794,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске»
	всего
	2 994,0
	985,0
	2 009,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	2 994,0
	985,0
	2 009,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего
	52 064,0
	17 135,0
	34 929,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	52 064,0
	17 135,0
	34 929,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый»
	всего
	115 176,0
	37 906,0
	77 270,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	115 176,0
	37 906,0
	77 270,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция водопроводных сетей по ул.Солнечной, ул.Зеленой, ул.Тихой, ул.Рабочей, ул.Светлой, ул.Совхозной, ул.Молодежной, ул.Строительной  в п.Зональная станция Томского района Томской области»
	всего
	87 715,0
	28 868,0
	58 847,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	87 715,0
	28 868,0
	58 847,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м3/час в с. Толмачево Парабельского района Томской области»
	всего
	14 934,0
	4 915,0
	10 019,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	14 934,0
	4 915,0
	10 019,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорном Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия»
	всего
	64 826,0
	21 335,0
	43 491,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	64 826,0
	21 335,0
	43 491,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области»
	всего
	51 740,3
	11 024,0
	40 716,3
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	51 740,3
	11 024,0
	40 716,3
	0,0
	0,0
	
	100

	Мероприятие «Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды»
	всего
	231 603,0
	49 338,0
	182 265,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	231 603,0
	49 338,0
	182 265,0
	0,0
	0,0
	
	100

	Мероприятие «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске Томской области»
	всего
	125 240,0
	26 680,0
	98 560,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	125 240,0
	26 680,0
	98 560,0
	0,0
	0,0
	
	100

	Мероприятие «Реконструкция водозабора № 2 в г.Северске Томской области. Станция очистки промывной воды»
	всего
	308 332,0
	65 684,0
	242 648,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, % 
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	308 332,0
	65 684,0
	242 648,0
	0,0
	0,0
	
	100

	Мероприятие «Обеспечение доступа к воде питьевого качества населению сельских территорий»
	всего
	11 000,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	11 000,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	0,0
	Доля населения сельских территорий, имеющего доступ к воде питьевго качества, %
	61

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	61











ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
Информация о мерах государственного регулирования
	№ пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
	Ответственный

	1
	Иные
	Организация и проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных пунктом 11 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 N 493 "О государственном жилищном надзоре"
	2020-2024 с прогнозом до 2026 года
	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области


Информация о мерах правового регулирования
	№ пп
	Наименование планируемого к разработке правового акта
	Краткое содержание планируемого к разработке правового акта
	Срок разработки
	Ответственный за разработку правового акта
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта)

	1
	Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области
	Повышение подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и органов муниципальной власти, общественных организаций. Повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО). Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ. Повышение правовой грамотности населения, информированности собственников в части своих жилищных прав, снижение социальной напряженности. Повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников жилья. Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - МКД). Обеспечение проведения капитальных ремонтов МКД. Создание актуальной информационной базы о РСО. Обеспечение контроля сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. Повышение качества коммунальных услуг, безопасности и качества жизни населения. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии. Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов
	2020
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	2
	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

	2020
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Влияет на динамику улучшения качества питьевой воды и надежности поставки коммунальных услуг.
В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации














Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих
реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных программ

	№ пп
	Наименование мероприятия/меры
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации 
	Ожидаемый результат
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта))

	1
	Реализация государственной политики и регулирование отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах компетенции Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Томской области
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	2
	Осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	3
	Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников жилья
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	4
	Обеспечение подготовки Томской области к прохождению отопительного сезона (Организация работы Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период; взаимодействие с органами Ростехнадзора по вопросам подготовки и прохождения ОЗП)
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Снижение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	5
	Развитие механизма эксплуатации коммунальных систем на основе концессии
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	По мере необходимости
	Переход от договоров аренды к концессионным соглашениям, подготовка и реализация инвестиционных проектов
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации

	6
	Мониторинг состояния коммунальной сферы
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Аналитическая информация состояния объектов ЖКХ, задолженности предприятий и потребителей
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации

	7
	Решение оперативных задач с целью обеспечения устойчивой работы объектов коммунального комплекса
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Постоянно
	Обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры
	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	8
	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, в рамках регионального проекта "Чистая вода"
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	2020-2024
	Повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	Обеспечение населения Томской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2024 года до 94,1 %, доли городского населения до 97,5 %.

	9
	Проведение выездных осмотров по соблюдению органами местного самоуправления, юридическими лицами, графика производства работ на объектах
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	По мере необходимости
	
	В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации

	10
	Формирование отчетов о ходе реализации государственной программы

	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Ежеквартально

	Достижение запланированных значений показателей цели государственной программы
	Выполнение запланированных значений показателей государственной программы


	11
	Проведение обучающего семинара с органами местного самоуправления по подготовке бюджетных заявок

	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Ежегодно 

	Проведение отбора объектов муниципальной собственности на включение в государственную программу в установленные сроки
	В том числе влияет на принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства





Финансовое обеспечение деятельности
ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы
	№ пп
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы

	
	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	1
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	279213,9
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	279213,9
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
	39887,7
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - субсидия) с целью строительства и реконструкция объектов муниципальной собственности.
2. Субсидия предоставляется на текущий финансовый год в объемах, определенных на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие коммунальной и инфраструктуры в Томской области" (далее - государственная программа).
3. Правом на получение субсидии из областного бюджета обладают муниципальные образования Томской области, участвующие в государственной программе.
Средства субсидии направляются на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (далее - капитальное строительство).
Объектами производства работ являются сооружения и сети коммунального хозяйства муниципальных образований Томской области.
4. Общая стоимость капитального строительства в рамках мероприятий государственной программы определяется проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.
5. Уровень софинансирования за счет областного бюджета по субсидии на капитальное строительство определяется в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления муниципального образования Томской области программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
2) наличие заключенного между Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и органом местного самоуправления муниципального образования Томской области соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее - соглашение), предусматривающего:
целевое назначение субсидии;
значение показателей результативности выполнения мероприятий по капитальному строительству;
условия предоставления и расходования субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности;
положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
7. Размер субсидий определяется по следующей формуле:

S = C1 +... + Ci, где:

S - размер субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета;
С1 - размер ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований одного муниципального образования Томской области, определенный при проведении отбора инвестиционных проектов;
Ci - размер ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований i-го муниципального образования Томской области, определенный при проведении отбора инвестиционных проектов.
8. Условиями расходования субсидии муниципальным образованием Томской области являются:
1) целевое использование субсидии;
2) своевременное предоставление отчетов о расходовании субсидии;
3) достижение значения показателей результативности, установленных соглашением.
9. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
Объем средств, подлежащий возврату получателем субсидии в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности выполнения мероприятий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполненных мероприятий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности выполнения мероприятий;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполнения мероприятий.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности выполнения мероприятий.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполнения мероприятий, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности выполнения мероприятий на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности выполнения мероприятий, установленное соглашением.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБЪЕКТОВ
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ К
БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (далее - Субсидия).
2. Субсидия предоставляется на текущий финансовый год в объемах, определенных на реализацию мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (далее - Мероприятия) подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - Подпрограмма).
3. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) софинансирование из местного бюджета Мероприятий. Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Томской области, претендующего на получение средств Субсидии, устанавливается в размере не ниже уровня, определенного по следующей формуле:

Д = 100 - 80 / УБО, где:

Д - минимальная доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
УБО - отношение уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования Томской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области;
2) наличие утвержденной сметной документации на реализацию Мероприятий, прошедшей в установленном порядке проверку сметной стоимости;
3) наличие утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления муниципального образования Томской области программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
4) наличие заключенного между Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и органом местного самоуправления муниципального образования Томской области соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета (далее - соглашение), предусматривающего:
целевое назначение Субсидии;
значение показателей результативности выполнения мероприятий, финансируемых за счет Субсидии;
условия предоставления и расходования Субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере Субсидии;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия;
сроки и порядок представления отчетности;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием Томской области условий, установленных при предоставлении Субсидии;
положения, регулирующие порядок предоставления Субсидии и порядок возврата Субсидии в областной бюджет в случае ее нецелевого использования либо использования не в полном объеме;
5) наличие права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры либо постановка в установленном порядке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры;
6) наличие решения областной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период о необходимости проведения Мероприятий в текущем году.
4. Заявка на получение средств Субсидии, подписанная главой муниципального образования или уполномоченным им лицом, представляется в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в срок до 15 апреля текущего года.
5. Условиями расходования Субсидии муниципальным образованием Томской области являются:
1) целевое использование Субсидии;
2) своевременное предоставление отчетов о расходовании Субсидии;
3) достижение значения показателей результативности, установленных соглашением.
6. В случае если получателем Субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности выполнения Мероприятий, предусмотренных соглашением, средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии.
Объем средств, подлежащий возврату получателем Субсидии в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности выполнения Мероприятий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполненных Мероприятий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности выполнения Мероприятий;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполнения Мероприятий.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности выполнения Мероприятий.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности выполнения Мероприятий, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности выполнения Мероприятий на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности выполнения Мероприятий, установленное соглашением.
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[bookmark: P7877]МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ К БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
1. Настоящая Методика предназначена для расчета субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (далее - Подпрограмма, Субсидия, Мероприятие).
2. Размер Субсидии определяется по следующей формуле:
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I - муниципальное образование Томской области, подавшее заявку на получение Субсидии;
Spi - размер Субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Томской области;
Si - размер Субсидии по заявке i-го муниципального образования Томской области;
SЭ - общий объем финансирования Мероприятий, предусмотренный Подпрограммой на текущий финансовый год из областного бюджета.
3. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в текущем году в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящая Методика предназначена для определения порядка расчета объема субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - субсидии).
2. Общий объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:
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Bj - общая сметная стоимость проектирования/строительства (реконструкции)/приобретения j-го объекта муниципальной собственности в сфере газификации, расположенного на территории i-го муниципального образования Томской области, прошедшего отбор в соответствии с требованиями, установленными постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и включенного в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Дj - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, проектирования, строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации (далее - уровень софинансирования).
3. Уровень софинансирования устанавливается в размере:
99% - для проектирования, строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации, запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
50% - для проектирования объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
95% - для строительства (реконструкции), приобретения в 2015 году объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
50% - на 2019-2020 годы для строительства объекта "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап".
4. Начиная с 2016 года уровень софинансирования строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области, рассчитывается с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального района, городского округа Томской области, определенного Департаментом финансов Томской области в соответствии с Законом Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области" на очередной финансовый год и плановый период, по следующей формуле:

Д = 75 / УБО, где:

Д - доля софинансирования из областного бюджета инвестиционных проектов (%);
УБО - отношение уровня бюджетной обеспеченности муниципального района, городского округа Томской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области.












ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПО ПЛАНАМ-ГРАФИКАМ СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


	N
пп
	Наименование объекта
	Муниципальное образование, на землях которого располагается объект

	1
	2
	3

	1
	Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области
	Асиновский район

	2
	Газоснабжение д. Победа Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	3
	Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	4
	Газоснабжение с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	5
	Газоснабжение д. Воронино-Яя МО "Большедороховское сельское поселение" Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	6
	Газоснабжение д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	7
	Газоснабжение с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	8
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	Бакчарский район

	9
	Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	10
	Газоснабжение с. Семеновка Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	11
	Газоснабжение с. Цыганово Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	12
	Газоснабжение с. Берлинка Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	13
	Газоснабжение п. Причулымского Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	14
	Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области
	Первомайский район

	15
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	Томский район

	16
	Газоснабжение д. Кисловка Томского района Томской области
	Томский район

	17
	Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области
	Томский район

	18
	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	Тегульдетский район

	19
	Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск"
	Город Томск

	20
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области
	Чаинский район

	21
	Газовая котельная установленной производительностью 1,3 МВт для нужд ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида" по ул. Коммунистическая,57 в п. Победа Шегарского района Томской области
	Шегарский район

	22
	Газовая котельная для Филиала ОГБОУ СПО "Томский экономико-промышленный колледж" в с. Зырянское Томской области
	Зырянский район

	23
	Газовая котельная для Подгорновского филиала ОГБОУ СПО "Томский аграрный колледж"
	Чаинский район

	24
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района Томской области
	Шегарский район

	25
	Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"
	Шегарский район

	26
	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области
	Томский район

	27
	Газовая котельная для ОГКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"
	Город Томск

	28
	Газовые котельные для ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление"
	Чаинский район

	29
	Газовые котельные для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление"
	Зырянский район

	30
	Газовая котельная для ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление"
	Бакчарский район

	31
	Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	Кожевниковский район

	32
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области
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