Отчет о результатах реализации государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2017 году

В рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2017 году на подготовку к зиме направлено из областного бюджета 49,7 млн. рублей. Указанные средства были направлены на капитальный ремонт 48 объектов коммунальной инфраструктуры в 17 муниципальных образованиях Томской области.

В результате выполнен капитальный ремонт следующих объектов:

- 11 котельных;

- 18 участков тепловых сетей;

- 17 объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- 2 объекта электроснабжения.

Также профинансированы работы по капитальному строительству объекта «Станция водоподготовки производительностью 480 м³/сутки в с.Бакчар Бакчарского района Томской области» в размере 6,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 5,4 млн. рублей.

С 2011 года в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Томской области «О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан» предоставляются областные средства согласно принципу: на 1 рубль собранных средств граждан – 3 рубля из областного бюджета.

В 2017 году в рамках поддержки механизма самообложения граждан сельским поселениям Кожевниковского районов предоставлено из областного бюджета 281,9 тыс. руб. Данные средства направлены на замену осветительных приборов уличного освещения населенных пунктов Чилинского сельского поселения и обустройство территории припоселкового кедровника Уртамского сельского поселения.

Сведения о проведенных в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) мероприятиях в рамках утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, включая количественные и стоимостные показатели в абсолютных цифрах и процентном соотношении.

| № | Показатели | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных образований Томской области, в которых приняты краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта | ед. | 20 | 16 | 80,0 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы, оказаны услуги по капитальному ремонту | ед. | 125 | 226 | 180,8 |
| 3 | Площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы, оказаны услуги по капитальному ремонту | тыс. кв. м | 796,49 | 941,49 | 118,2 |
| 4 | Количество граждан, у которых в результате оказания услуг, выполнения работ по капитальному ремонту улучшились условия проживания | чел. | 27 803 | 33 477 | 120,4 |
| 5 | Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по капитальному ремонту | млн. руб. | 346,54 | 622,07 | 179,5 |

Статистическая информация относительно собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Томской области.

| № | Показатели | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено взносов на капитальный ремонт (с декабря предшествующего года по ноябрь отчетного года), | млн. руб. | 1 135,47 | 1 112,37 |
|  | в том числе собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | млн. руб. | 877,13 | 859,44 |
| 2 | Оплачено взносов на капитальный ремонт (с января по декабрь отчетного года), | млн. руб. | 821,49 | 878,21 |
|  | в том числе собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | млн. руб. | 701,54 | 727,27 |
| 3 | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, | % | 72,3 | 78,9 |
|  | в том числе в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | % | 80,0 | 84,6 |