Отчет о результатах реализации государственной программы

«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2018 году

В рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (далее – государственная программа) в 2018 году на подготовку к зиме направлено из областного бюджета 49,75 млн. рублей (объем финансирования в 2017 году составил 49,7 млн. рублей). Указанные средства были направлены на капитальный ремонт 40 объектов коммунальной инфраструктуры в 14 муниципальных образованиях Томской области.

В результате выполнен капитальный ремонт следующих объектов:

- 14 котельных, обеспечивающих 3 767 человек отоплением (в 2017 г. – 11 котельных);

- 2 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 4 участков сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 1275 м (обеспечивают водоснабжение более 7 тыс. человек);

- 15 участков тепловых сетей протяженностью 1853,1 м. (в 2017 г. – 18 участков);

- 2 магистральных участка сетей тепловодоснабжения в г. Стрежевом (пятитбрубная система), обеспечивающих коммунальными услугами 8,5 тыс. человек;

- 2 объекта электроснабжения, обеспечивающие обслуживание таких социально значимых объектов как школа, детский сад, больница, администрация, дом культуры, 3 котельные и станция водоочистки, а также свыше 2 тыс. потребителей категории «население»;

Также в рамках государственной программы в 2018 году частично профинансировано приобретение 2-х котельных:

1. Газовая котельная установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в в размере 21,1 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 17,2 млн. рублей.

2. Блочно-модульная газовая котельная мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г в размере 33,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 26,9 млн. рублей.

В 2018 году мероприятия направленные на решение вопросов местного значения по организации благоустройства, организации водоснабжения и водоотведения поселений с участием средств самообложения граждан не реализовывались в связи с появлением нового инструмента финансирования проектов по благоустройству и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры посредством инициативного бюджетирования.

В 2018 году в рамках поддержки механизма самообложения граждан сельским поселениям Кожевниковского районов предоставлено из областного бюджета 281,9 тыс. руб. Данные средства направлены на замену осветительных приборов уличного освещения населенных пунктов Чилинского сельского поселения и обустройство территории припоселкового кедровника Уртамского сельского поселения.