Отчет о результатах реализации государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2019 году

В рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (далее – государственная программа) в 2019 году на подготовку к зиме направлено из областного бюджета 65,0 млн. рублей (объем финансирования в 2018 году составил 49,75 млн. рублей). Указанные средства были направлены на капитальный ремонт 66 объектов коммунальной инфраструктуры в 19 муниципальных образованиях Томской области.

В результате выполнен капитальный ремонт следующих объектов:

- на 19 котельных произведены работы по замене котлов, теплообменных аппаратов и труб (в 2018 г. – 14 котельных);

- 3 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 2 станции водоподготовки и 1 канализационная насосная станция, 13 участков сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью более 4000 м;

- 22 участка тепловых сетей протяженностью более 11 км. (в 2018 г. – 15 участков);

- 1 участок сетей горячего водоснабжения протяженностью 140 м;

- 1 объект системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, обеспечивающий надежным и качественным теплоснабжением 4065 жителей, проживающих в 173 МКД, а также объекты социальной сферы (лицей, детский сад, дом культуры, музыкальная школа, поликлиника).

Также в рамках государственной программы в 2019 году профинансированы мероприятия по модернизации инфраструктуры в сфере теплоснабжения:

- Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом (участок коллектора КНС-Обь №4) в размере 22,9 млн. руб., в том числе из областного бюджета 16,5 млн. рублей;

- Приобретение проектно–сметной документации на объект «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения» в размере 11,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета 11,2 млн. рублей;

- Приобретение газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района Томской области в размере 79,88 млн. руб., в том числе из областного бюджета 63,34 млн. рублей;

Профинансирован окончательный расчет 2 котельных:

- Газовая котельная установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в в размере 21,1 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 17,2 млн. рублей.

- Блочно-модульная газовая котельная мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г в размере 34,1 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 27,0 млн. рублей.

С участием средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» профинансировано мероприятие регионального проекта «Чистая вода»:

- Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области в объеме 42,53 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 19,39 млн. руб., из областного бюджета 12,5 млн. рублей;

В 2019 году продолжалась реализация Губернаторского проекта «Чистая вода» по установке локальных водоочистных комплексов в сельских территориях Томской области: установлены 23 водоочистных комплекса в 23 населенных пунктах, что дополнительно обеспечило доступ к воде питьевого качества для 8,9 тысяч жителей Томской области. В результате численность сельского населения Томской области, получившего доступ к воде питьевого качества, возросла до 90 тыс. человек. Финансирование в 2019 году из областного бюджета составило 47,6 млн. рублей.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013
№ 597а, включая количественные и стоимостные показатели в абсолютных цифрах и процентном соотношении.

Краткосрочным планом реализации в 2017–2019 годах региональной программы капитального ремонта было предусмотрено выполнение в 2019 году работ и оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в 242 многоквартирных домах. Объем финансирования по краткосрочному плану 2019 года составил 1 087,4 млн. руб., в том числе: 918,46 млн. руб. – средства собственников помещений в многоквартирных домах, 41,72 млн. руб. – средства регионального оператора. Государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году не предусмотрена.

По состоянию на 01.01.2019 работы и услуги по капитальному ремонту завершены в 242 многоквартирных домах, выполнение краткосрочного плана капитального ремонта составило 100 %. Объем расходов по выполненным работам составил 1160,5 млн. руб., с учетом ранее выплаченных авансов подрядным организациям на сумму 87,8 млн. руб.

| № | Показатели | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных образований Томской области, в которых приняты краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта | ед. | 19 | 17 | 89,5 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы, оказаны услуги по капитальному ремонту | ед. | 397 | 242 | 61,0 |
| 3 | Площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы, оказаны услуги по капитальному ремонту | тыс. кв. м | 1584,7 | 1040,6 | 65,7 |
| 4 | Количество граждан, у которых в результате оказания услуг, выполнения работ по капитальному ремонту улучшились условия проживания | чел. | 53518 | 34426 | 64,3 |
| 5 | Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по капитальному ремонту | млн. руб. | 1010,8 | 1160,5 | 114,8 |

По пункту 5 – Статистическая информация относительно собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Томской области.

| № | Показатели | Единицы измерения | 2017 г. | 2018 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено взносов на капитальный ремонт (с декабря предшествующего года по ноябрь отчетного года), | млн. руб. | 1 224,38 | 1 192,05 | 97,4 |
|  | в том числе собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | млн. руб. | 951,19 | 932,26 | 98,0 |
| 2 | Оплачено взносов на капитальный ремонт (с января по декабрь отчетного года), | млн. руб. | 1 048,96 | 1 121,68 | 106,9 |
|  | в том числе собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | млн. руб. | 827,27 | 880,86 | 106,5 |
| 3 | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, | % | 85,67 | 94,10 | 8,4 |
|  | в том числе в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора | % | 86,97 | 94,49 | 7,5 |