О реализации на территории  Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2026 годы охватывает более 30,8 тысячи адресов в 94 населенных пунктах.

По состоянию на 17.06.2024 года:

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 24 557 |
| 2. | Отклонено заявок | 3 690 |
| 3. | Принято заявок | 20 927 |
| 4. | Заключено договоров | 20 485 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 2 005 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 22 608 |
| 6. | Выполнено подключений | 8 059 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 442 |