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О реализации на территории  Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2026 годы охватывает более 30,8 тысячи адресов в 94 населенных пунктах.
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По состоянию на 16.07.2024 года:
		№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	25 074

	2.
	Отклонено заявок
	3 683

	3.
	Принято заявок
	21 391

	4.
	Заключено договоров 
	21 007

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 303

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	23 100

	6.
	Выполнено подключений
	 8 222

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	384


 
