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О реализации на территории  Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 32,3 тысячи адресов в 96 населенных пунктах. 
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По состоянию на 19.08.2024 года:
		№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	25 617

	2.
	Отклонено заявок
	3 717

	3.
	Принято заявок
	21 904

	4.
	Заключено договоров 
	21 495

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 317

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	23 507

	6.
	Выполнено подключений
	 8 543

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	409




