О реализации на территории  Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 32,3 тысячи адресов в 96 населенных пунктах.

По состоянию на 18.09.2024 года (в части выполнения планов – графиков догазификации населенных пунктов):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 26 015 |
| 2. | Отклонено заявок | 3 766 |
| 3. | Принято заявок | 22 249 |
| 4. | Заключено договоров | 21 901 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 3 387 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 24 076 |
| 6. | Выполнено подключений | 8 876 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 348 |