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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более
38,2 тыс. адресов в 96 населенных пунктах. 
По состоянию на 14.02.2025 (в части выполнения планов-графиков догазификации):

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	27 810

	2.
	Отклонено заявок
	4 023

	3.
	Принято заявок
	23 787

	4.
	Заключено договоров 
	23 369

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 826

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	27 498

	6.
	Выполнено подключений
	 11 630

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	418


 
За истекший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 470 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 337 ед.;
· [bookmark: _GoBack]по выполненным подключениям – 553 домовладений.
