О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более
38,2 тыс. адресов в 96 населенных пунктах.

По состоянию на 14.02.2025 (в части выполнения планов-графиков догазификации):

| № п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 27 810 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 023 |
| 3. | Принято заявок | 23 787 |
| 4. | Заключено договоров | 23 369 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 3 826 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 27 498 |
| 6. | Выполнено подключений | 11 630 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 418 |

За истекший период текущего года прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 470 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 337 ед.;

- по выполненным подключениям – 553 домовладений.