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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 38,2 тысячи адресов в 96 населенных пунктах. 
По состоянию на 14.03.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	28 482

	2.
	Отклонено заявок
	4 094

	3.
	Принято заявок
	24 388

	4.
	Заключено договоров 
	23 728

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 846

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	27 721

	6.
	Выполнено подключений
	 12 072

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	660


 
За истекший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 1 212 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 696 ед.;
· по выполненным подключениям – 995 домовладений.
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