О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 38,2 тысячи адресов в 96 населенных пунктах.

По состоянию на 15.04.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 29 389 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 160 |
| 3. | Принято заявок | 25 229 |
| 4. | Заключено договоров | 24 496 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 3 869 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 27 874 |
| 6. | Выполнено подключений | 12 291 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 733 |

За истекший период текущего года прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 1 912 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 1 464 ед.;

- по выполненным подключениям – 1 214 домовладений.