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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 38,2 тысячи адресов в 96 населенных пунктах. 
[bookmark: _GoBack]По состоянию на 11.07.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	30 539

	2.
	Отклонено заявок
	4 346

	3.
	Принято заявок
	26 193

	4.
	Заключено договоров 
	25 928

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 976

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	28 057

	6.
	Выполнено подключений
	 12 689

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	265


 За истекший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 2 876 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 2 896 ед.;
· по выполненным подключениям – 1 612 домовладений.

