О реализации на территории  Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 38,2 тысячи адресов в 96 населенных пунктах.

По состоянию на 15.01.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 27 342 |
| 2. | Отклонено заявок | 3 959 |
| 3. | Принято заявок | 23 383 |
| 4. | Заключено договоров | 23 071 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 3 698 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 27 216 |
| 6. | Выполнено подключений | 11 146 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 312 |

За прошедший 2024 год прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 4 216 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 4 231 ед.;

- по выполненным подключениям – 4 709 домовладений.