О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 39,5 тысячи адресов в 103 населенных пунктах.

По состоянию на 15.10.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 31 645 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 495 |
| 3. | Принято заявок | 27 150 |
| 4. | Заключено договоров | 26 929 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 4 191 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 28 528 |
| 6. | Выполнено подключений | 13 739 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 221 |

За истекший период текущего года прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 3 833 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 3 897 ед.;

- по выполненным подключениям – 2 662 домовладений.