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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 39,5 тысячи адресов в 103 населенных пунктах. 
По состоянию на 14.11.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	31 929

	2.
	Отклонено заявок
	4 543

	3.
	Принято заявок
	27 386

	4.
	Заключено договоров 
	27 193

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	4 253

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	28 528

	6.
	Выполнено подключений
	 14 215

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	193


 За истекший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 4 069 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 4 161 ед.;
· [bookmark: _GoBack]по выполненным подключениям – 3 138 домовладений.
