О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 39,5 тысячи адресов в 103 населенных пунктах.

По состоянию на 14.11.2025 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 31 929 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 543 |
| 3. | Принято заявок | 27 386 |
| 4. | Заключено договоров | 27 193 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 4 253 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 28 528 |
| 6. | Выполнено подключений | 14 215 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 193 |

За истекший период текущего года прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 4 069 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 4 161 ед.;

- по выполненным подключениям – 3 138 домовладений.