О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 39,5 тысячи адресов в 103 населенных пунктах.

По состоянию на 15.01.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 32 240 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 588 |
| 3. | Принято заявок | 27 652 |
| 4. | Заключено договоров | 27 530 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 4 240 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 30 765 |
| 6. | Выполнено подключений | 15 071 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 122 |

За 2025 год прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 4 324 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 4 490 ед.;

- по выполненным подключениям – 3 989 домовладений.

В части обеспечения технической возможности подключения к сетям газоснабжения план-график догазификации на 2021 – 2025 годы по итогам 2025 года исполнен на 92%.