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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2029 годы охватывает более 40,8 тысяч адресов в 106 населенных пунктах. 
По состоянию на 16.02.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	32 440

	2.
	Отклонено заявок
	4 602

	3.
	Принято заявок
	27 838

	4.
	Заключено договоров 
	27 674

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	4 322

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	30 765

	6.
	Выполнено подключений
	 15 343

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	164


За прошедший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 197 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 152 ед.;
· [bookmark: _GoBack]по выполненным подключениям – 277 домовладений.
