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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2029 годы охватывает более 40,8 тысяч адресов в 106 населенных пунктах. 
По состоянию на 15.05.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	33 192

	2.
	Отклонено заявок
	4 686

	3.
	Принято заявок
	28 506

	4.
	Заключено договоров 
	28 307

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	4 271

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	30 765

	6.
	Выполнено подключений
	 15 964

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	199


За прошедший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 865 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 785 ед.;
· по выполненным подключениям – 898 домовладений.
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