О реализации на территории Томской области

проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.

План-график догазификации на 2021 – 2029 годы охватывает более 40,8 тысяч адресов в 106 населенных пунктах.

По состоянию на 13.07.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 33 772 |
| 2. | Отклонено заявок | 4 724 |
| 3. | Принято заявок | 29 048 |
| 4. | Заключено договоров | 28 853 |
| 4.1. | в том числе «комплексных договоров» | 4 293 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 30 765 |
| 6. | Выполнено подключений | 16 147 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 195 |

За прошедший период текущего года прирост показателей составил:

- по принятым заявкам – 1407 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 1331 ед.;

- по выполненным подключениям – 1081 домовладение.

В соответствии с утвержденными сводным и пообъектным планами-графиками догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд 
на 2025 – 2028 годы, которые содержат более 900 адресов в 49 СНТ, осуществляется проектирование и строительство сетей газоснабжения на территориях СНТ.

По состоянию на 13.07.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации СНТ):

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 660 |
| 2. | Отклонено заявок | 134 |
| 3. | Принято заявок | 526 |
| 4. | Заключено договоров (действующих) | 515 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 45 |
| 6. | Выполнено подключений | 24 |
| 7. | Заявки в стадии подготовки договоров | 8 |

За прошедший период текущего года прирост показателей по догазификации СНТ составил:

- по принятым заявкам – 44 ед.;

- по количеству заключенных договоров – 51 ед.;

- по выполненным подключениям – 4 домовладения.

В рамках догазификации социальных объектов (учреждения образования 
и здравоохранения) по состоянию на 13.07.2026 года:

| №п/п | Наименование показателя | Значение, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подано заявок | 11 |
| 2. | Отклонено заявок | 3 |
| 3. | Принято заявок | 8 |
| 4. | Заключено договоров (действующих) | 6 |
| 5. | Обеспечена техническая возможность присоединения | 5 |
| 6. | Выполнено подключений | 3 |

Проведена актуализация Реестров образовательных и медицинских учреждений, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) в рамках догазификации. Актуальные Реестры размещены на официальном сайте Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (https://depzhkh.tomsk.gov.ru/reyestr-kotelnykh).

На основании Закона Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» и в рамках поддержки отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений, за 1 полугодие 2026 года сертификаты на газификацию домовладений получили 425 семей, денежная компенсация по сертификатам выплачена 782 гражданам на общую сумму более 48 млн. рублей.

Также в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, имеющих детей» за 1 полугодие 2026 года выплаты по региональному материнскому капиталу на газификацию жилого помещения получила 1 семья на сумму 100 тыс. руб.