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О реализации на территории Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2029 годы охватывает более 40,8 тысяч адресов в 106 населенных пунктах. 
По состоянию на 13.07.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	33 772

	2.
	Отклонено заявок
	4 724

	3.
	Принято заявок
	29 048

	4.
	[bookmark: _GoBack]Заключено договоров 
	28 853

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	4 293

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	30 765

	6.
	Выполнено подключений
	 16 147

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	195


За прошедший период текущего года прирост показателей составил:
· по принятым заявкам – 1407 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 1331 ед.;
· по выполненным подключениям – 1081 домовладение.
В соответствии с утвержденными сводным и пообъектным планами-графиками догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд 
на 2025 – 2028 годы, которые содержат более 900 адресов в 49 СНТ, осуществляется проектирование и строительство сетей газоснабжения на территориях СНТ. 
По состоянию на 13.07.2026 года (в части выполнения планов – графиков догазификации СНТ): 
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	660

	2.
	Отклонено заявок
	134

	3.
	Принято заявок
	526

	4.
	Заключено договоров (действующих)
	515

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	45

	6.
	Выполнено подключений
	24

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	8


За прошедший период текущего года прирост показателей по догазификации СНТ составил:
· по принятым заявкам – 44 ед.;
· по количеству заключенных договоров – 51 ед.;
· по выполненным подключениям – 4 домовладения.
В рамках догазификации социальных объектов (учреждения образования 
и здравоохранения) по состоянию на 13.07.2026 года:
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	11

	2.
	Отклонено заявок
	3

	3.
	Принято заявок
	8

	4.
	Заключено договоров (действующих)
	6

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	5

	6.
	Выполнено подключений
	3


Проведена актуализация Реестров образовательных и медицинских учреждений, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) в рамках догазификации. Актуальные Реестры размещены на официальном сайте Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (https://depzhkh.tomsk.gov.ru/reyestr-kotelnykh).
На основании Закона Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» и в рамках поддержки отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений, за 1 полугодие 2026 года сертификаты на газификацию домовладений получили 425 семей, денежная компенсация по сертификатам выплачена 782 гражданам на общую сумму более 48 млн. рублей.
Также в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, имеющих детей» за 1 полугодие 2026 года выплаты по региональному материнскому капиталу на газификацию жилого помещения получила 1 семья на сумму 100 тыс. руб.
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    О реализации на территории Томской области    проекта «Социальная газификация»     Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется     в соответствии с утвержденными планами - графиками догазификации ранее  газифицированных  населенных пунктов.   План - график догазификации на 2021   –   2029 годы охватывает более 40,8   тысяч   адресов в 106   населенных пунктах.    По состоянию  на 1 3 . 07 .2026   года (в части   выполнения планов  –   графиков  догазификации):  

№п/п  Наименование показателя  Значение, ед.  

1.  Подано заявок  33 772  

2.  Отклонено заявок  4 724  

3.  Принято заявок  29 048  

4.  Заключено договоров   28 853  

4.1.  в том числе «комплексных договоров»  4 293  

5.  Обеспечена техническая возможность присоединения  30 765  

6.  Выполнено подключений    16 147  

7.  Заявки в стадии  подготовки договоров  195  

За   прошедший период текущего года  прирост показателей составил:      по принятым заявкам  –   1407   ед.;      по количес т ву заключенных договоров  –   1331   ед.;      по  выполненным подключениям  –   1081 домовладение .   В соответствии с утвержденными сводным и пообъектным   планами - график ами  догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд    на 2025  –   202 8   годы , которые   содержат более 900 адресов в 49   СНТ,   осуществляется  проектирование и  строительство сетей газоснабжения на территориях СНТ.    П о состоянию   на 1 3 .0 7 .2026   года   (в части выполнения планов  –   графиков  догазификации СНТ):   

№п/п  Наименование показателя  Значение, ед.  

1.  Подано заявок  660  

2.  Отклонено заявок  134  

3.  Принято заявок  526  

4.  Заключено договоров  (действующих)  515  

5.  Обеспечена техническая возможность присоединения  45  

